ANEXO II

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

1. Datos generales del proyecto.

| Entidad Solicitante | Universidad Autónoma de Occidente |  |  |  | Siglas | UAO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título del proyecto | Navegación autónoma accesible para personas con discapacidad visual en el Valle del Cauca |  |  |  |  |  |  |
| Breve descripción del proyecto (Resumen) (máximo 1000 caracteres): Este proyecto desarrolla unas gafas inteligentes de bajo costo conectadas a una app móvil para mejorar la autonomía de personas con discapacidad visual en el Valle del Cauca. Con sensores de detección de obstáculos en tiempo real y retroalimentación mediante vibración y audio, el sistema brinda orientación segura, sin depender de terceros, facilitando desplazamientos y participación educativa. La aplicación móvil permite ajustar sensibilidad, emitir alertas direccionales y aprovechar capacidades de IA para guiar al usuario en distintos contextos urbanos y académicos. Es una solución portátil, asequible y fácil de usar, adaptada a las necesidades reales de esta población. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Se indicará solo el objetivo y meta principal): |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objetivo: 3 – Salud y bienestar |  |  |  |  |  |  |  |
| - Meta: 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Política Pública Nacional en la que se enmarca el proyecto (máximo 1000 caracteres): |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuestro proyecto se enmarca dentro de la Política Pública Nacional de Discapacidad, tal como queda expresada en la Ley 1145 de 2007, que establece el Sistema Nacional de Discapacidad y promueve la coordinación interinstitucional para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Además, se alinea con la Ley 2297 de 2023, que promueve medidas para fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad y su acceso a formación, asistencia personal y tecnologías de apoyo. Con ello, nuestro proyecto contribuye directamente a la política nacional de desarrollo de tecnologías inclusivas y al fortalecimiento de la vida independiente para personas con discapacidad visual. |  |  |  |  |  |  |  |
| Principales Artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que guardan relación directa (máximo 3 artículos): |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuestra solución se alinea al articulo 9 de accesibilidad y el articulo 20 de movilidad personal. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de ejecución: (Indicar país, región y municipios) |  | Colombia, Valle del Cauca, Santiago de Cali |  |  |  |  |  |
| Duración total de ejecución expresada en meses (máximo 18 meses): |  |  |  | 12 meses |  |  |  |
| Población destinataria (Breve descripción) (máximo 1500 caracteres): La población destinataria son personas con discapacidad visual del Valle del Cauca, principalmente jóvenes y adultos entre 18 y 50 años, con niveles que van desde baja visión hasta ceguera total. La mayoría reside en Cali, Yumbo, Palmira, Buenaventura y municipios aledaños, y pertenece a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, donde el acceso a tecnologías de asistencia es muy limitado por sus altos costos y baja disponibilidad local. Una parte importante adquirió la discapacidad en la adultez debido a enfermedades crónicas como diabetes y glaucoma, y a condiciones asociadas al envejecimiento o a accidentes laborales, lo que incrementa la dependencia de familiares y cuidadores. Esta población enfrenta barreras constantes para movilizarse de forma segura, estudiar, acceder a información, ubicarse en los entornos urbanos y participar laboralmente. Además, su autonomía se ve restringida por la falta de señalización accesible, infraestructura inadecuada y ausencia de dispositivos de apoyo intuitivos y asequibles. El proyecto busca beneficiar especialmente a quienes desean mayor independencia funcional en su vida diaria y en entornos educativos, pero no tienen posibilidades económicas para adquirir soluciones tecnológicas importadas, haciéndolo una alternativa realista, culturalmente pertinente y adaptada al contexto local. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  |  | TOTAL |
| PERSONAS DESTINATARIAS DIRECTAS |  |  | 45 | 55 |  |  | 100 |
| PERSONAS DESTINATARIAS INDIRECTAS |  |  | 136 | 164 |  |  | 300 |

2. Contenido del proyecto

| 2.1. Descripción del proyecto y cronograma de actividades: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Desarrollar e implementar un sistema de gafas inteligentes conectadas a una aplicación móvil (Wayfinder) que facilite la orientación, movilidad autónoma y acceso educativo para personas con discapacidad visual en el Valle del Cauca, promoviendo su inclusión social, educativa y tecnológica mediante soluciones accesibles, intuitivas y adaptadas al contexto socioeconómico local. |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Desarrollar sensores para detección en tiempo real de obstáculos, con retroalimentación háptica y sonora vía Bluetooth, priorizando portabilidad, resistencia y costos accesibles para estratos 1-3. |  | Diseñar una interfaz de IA intuitiva para procesar datos sensoriales, generar guías vocales, identificar objetos y personalizar alertas, compatible con smartphones estándar y adaptable a diversos grados de discapacidad visual. |  | Incorporar asistencia auditiva para lectura y navegación en entornos educativos/urbanos, complementada con capacitación básica en tiflología para docentes y alianzas locales para soporte sostenido. |
| RESULTADOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDADES | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES (IOV) |  | FUENTES DE VERIFICACIÓN |  | HIPÓTESIS DE PARTIDA Y RIESGOS |  |
| R.1 Gafas físicas funcionales con sensores y retroalimentación háptica/sonora, probadas en escenarios reales. | A.1.1. Diseño y ensamblaje de sensores ultrasónicos y módulo vibratorio portátil. | Prototipo funcional terminado. Pruebas exitosas en laboratorio y campo. Reducción en incidentes de colisión o caídas en pruebas piloto. |  | Memoria técnica y reportes de validación. Vídeos de pruebas. Encuestas de usuarios. |  | Hipótesis: Los sensores captan obstáculos con exactitud y la retroalimentación es interpretable. |  |
|  | A.1.2. Ensayos iniciales de detección de obstáculos en entorno urbano y educativo. |  |  |  |  | Riesgo: interferencias, falsa detección o mal funcionamiento en ambientes ruidosos o caóticos. |  |
| R.2 App Wayfinder implementada y validada, ofreciendo asistencia y alertas personalizadas en usuarios con discapacidad visual. | A.2.1. Implementación de la interfaz de IA y desarrollo de app Wayfinder. | App Wayfinder operativa en Android; pruebas de reconocimiento y alertas personalizadas. Interfaces intuitivas validadas por usuario. Tasa de adopción y satisfacción ≥80% entre participantes. |  | Manuales técnicos. Base de datos de pruebas. Encuestas y focus group. |  | Hipótesis: La IA genera alertas correctas y la app es compatible con smartphones estándar. La cámara detecta con exactitud los obstáculos. |  |
|  | A.2.2. Validación de usabilidad en usuarios con diferentes grados de discapacidad visual. |  |  |  |  | Riesgo: fallo en procesamiento, baja respuesta, problemas de conectividad o de adaptación al usuario. |  |
| R.3 Docentes y beneficiarios capacitados; materiales distribuidos y red de soporte instaurada para uso y apropiación del sistema. | A.3.1. Capacitación docente en tiflología y uso de la herramienta. | Docentes y usuarios capacitados. Tasa de uso activo ≥80% en cohortes piloto. Material de apoyo distribuido. Red de soporte local creada. |  | Actas de capacitación. Listas de asistencia. Registros de uso en la app. |  | Hipótesis: Participación docente y apropiación comunitaria. |  |
|  | A.3.2. Implementación de asistencia auditiva y alianzas locales. |  |  |  |  | Riesgo: baja asistencia, resistencia al cambio, falta de seguimiento por parte de instituciones aliadas. |  |

3. Formulación del proyecto:

- Análisis de la situación de partida donde se describan las necesidades identificadas (máximo 1500 caracteres): En el Valle del Cauca, las personas con discapacidad visual sufren una exclusión educativa, tecnológica y social que limita su autonomía y calidad de vida. El 71,4% ha abandonado los estudios por falta de accesibilidad y tecnologías de apoyo; la mayoría pertenece a estratos socioeconómicos bajos y adquirió su discapacidad en la adultez, lo que agrava su vulnerabilidad. Las soluciones tecnológicas actuales son costosas o poco adaptadas al entorno local, por lo que el proyecto busca desarrollar gafas inteligentes y la app Wayfinder, accesibles y adaptadas, capaces de mejorar la movilidad, la orientación y el acceso educativo mediante retroalimentación sensorial en tiempo real y programas de capacitación inclusiva.

- Describa las principales instuciones interesadas (públicas o privadas), de qué manera se implicarán y participarán en el desarrollo del proyecto y sus actividades (máximo 1500 caracteres): - Universidades locales (U. Autónoma de Occidente, U. Santiago de Cali) que lideran el desarrollo tecnológico y la validación prototípica.​ - Entidades de salud y centros de rehabilitación, que facilitarán la prueba, capacitación y distribución a beneficiarios.​ - Alcaldías municipales y la Gobernación del Valle, responsables de promover la inclusión mediante políticas públicas y subvenciones.​ - Redes y asociaciones de personas con discapacidad visual (Acic, Fundación Ver), que orientarán la co-creación y asegurarán pertinencia cultural.​

- Describa cualquier proceso participativo que garantice la implicación de los destinatarios finales (máximo 1500 caracteres): El proyecto garantiza la participación de los destinatarios finales mediante: - Encuestas piloto y validaciones con personas con discapacidad visual residentes en Cali, Palmira y Buenaventura.​ - Talleres de co-creación para ajustar el diseño y funcionalidad del sistema, orientando mejoras basadas en retroalimentación directa.​ - Capacitaciones docentes en tiflología y tecnologías de asistencia, promoviendo un enfoque de educación inclusiva.​ - Alianzas con organzaciones y comunidades de usuarios, quienes serán parte activa en todas las fases del desarrollo, prueba y adopción, asegurando pertinencia y apropiación local.

- Defina cómo el proyecto promoverá la igualdad de género (máximo 1500 caracteres): El proyecto fomenta la igualdad de género priorizando la participación de mujeres con discapacidad visual y garantizando que las capacitaciones y el uso de la tecnología sean equitativas. Además, se asegura una perspectiva inclusiva en los equipos de desarrollo y en los procesos de evaluación, integrando referentes femeninos en la difusión y liderazgo del proyecto. La accesibilidad universal considera necesidades de mujeres usuarias, fomentando su autonomía, empoderamiento y reducción de brechas sociales y educativas.

- Viabilidad, apropiación, transferencia y sostenibilidad del proyecto (máximo 1500 caracteres): La solución es viable por el uso de hardware de bajo costo, ensamblaje local y compatibilidad con smartphones estándar. La apropiación está asegurada por la implicación comunitaria en el diseño y prueba, mientras que la transferencia se facilita mediante manuales, capacitación y soporte para replicación en otras regiones. La sostenibilidad se apoya en alianzas con universidades, subsidios institucionales y un modelo escalable que permite adaptar el dispositivo a necesidades locales.

- Visibilidad y difusión (máximo 1500 caracteres): La visibilidad se logra a través de: - Campañas en medios universitarios y municipales sobre las ventajas de la solución Wayfinder.​ - Publicaciones académicas y talleres en congresos locales y nacionales sobre tecnología inclusiva.​ - Testimonios de usuarios y videos demostrativos en redes sociales y YouTube, potenciando la adopción y sensibilización pública.​ - La difusión involucra a docentes, familias y asociaciones, generando conciencia y aceptación comunitaria.​

- Impacto previsible del proyecto (máximo 1500 caracteres): Se espera reducir la dependencia de terceros, mejorar la movilidad y el acceso educativo, y elevar la calidad de vida de personas con discapacidad visual en el Valle del Cauca. El dispositivo y la app Wayfinder permitirán un desplazamiento más seguro, retención escolar superior y capacitación de docentes en inclusión digital. El impacto se refleja en mayor autonomía, participación social y disminución del abandono escolar y laboral en la población beneficiada.

- Innovación y buenas prácticas (máximo 1500 caracteres): Wayfinder integra sensores, inteligencia artificial y retroalimentación multimodal con enfoque de diseño universal y asequibilidad, en línea con los estándares internacionales (OMS, ONU). Incorpora buenas prácticas como validación ética, capacitación, documentación técnica y modularidad para actualizaciones y mantenimiento local. Se promueve la replicabilidad y la adopción de normas ISO en los procesos de desarrollo, manufactura y evaluación.​

- Definición del proceso de seguimiento y del sistema de evaluación del proyecto (máximo 1500 caracteres): El seguimiento se realiza con: - Indicadores de adopción, impacto y satisfacción levantados mediante encuestas semestrales a usuarios, docentes e instituciones.​ - Evaluación técnica de funcionalidad y seguridad conforme a estándares ISO 14971 y medición de riesgos.​ - Registro y análisis de datos de uso, incidencias y mejoras propuestas en retroalimentaciones, garantizando monitoreo y mejora continua.​

4. Recursos técnicos y financieros para el desarrollo del proyecto

- Medios materiales y humanos destinados a las actividades previstas (máximo 1500 caracteres): Se emplean sensores ultrasónicos y microcontroladores de bajo coste, módulos Bluetooth y baterías Li-Po. Los componentes se ensamblan localmente, empleando materiales plásticos ligeros y biocompatibles, bajo criterios de manufactura segura y económica. El equipo humano incluye ingenieros biomédicos, desarrolladores de software, expertos en tiflología y personal de apoyo educativo y social, garantizando un enfoque interdisciplinario.

- Describir de forma concisa las partidas presupuestarias incluidas en el anexo III (Presupuesto) (máximo 1500 caracteres): - Compra de hardware: sensores, microprocesadores, baterías, y materiales para el marco de gafas.​ - Desarrollo de software/app: licencias, servidores, soporte técnico y pruebas de usuario. - Capacitación docente y comunitaria, talleres y materiales didácticos.​ - Validación prototípica y logística de distribución, incluyendo transportes, comunicaciones y difusión en medios.​

- Detalle la aportación de la entidad solicitante (valorizado, fondos propios, etc) (máximo 1500 caracteres): - Fondos propios para adquisición de materiales, desarrollo prototípico y prueba piloto.​ - Valorización de recursos humanos (horas de trabajo y formación), instalaciones académicas y apoyo logístico.​ - Asistencia técnica y científica en diseño, manufactura, análisis de riesgos y evaluación de impacto.​

- Detalle la cofinanciación de otras instituciones participantes y justifíquela (Sólo si procede) (máximo 1500 caracteres): - Alcaldías, gobernación y entidades públicas para subsidios parciales y distribución.​ - Organizaciones internacionales y ONGs para aportes en capacitación inclusiva, validación internacional y difusión de resultados.​

| # CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PRINCIPALES ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS RESULTADOS | # PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # RESULTADO 1 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |  |
| # ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 Diseño y ensamblaje | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2 Ensayos y validaciones |  |  |  |  | # X | # X |  |  |  |  |  |  |  |
| # RESULTADO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 Desarrollo app e interfaz IA |  |  |  |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |  |  |
| # 2.2 Validación de usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X |  |  |  |
| # ACTIVIDADES TRANSVERSALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Capacitación tiflología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X |  |
| # Implementación de soporte local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X |  |

# El abajo firmante declara que son ciertos los datos obrantes en el presente escrito y se compromete a aportar la documentación que acredite la veracidad de los mismos, en caso de que sea requerida por la Fundación ONCE- América Latina.

Fecha y firma del representante legal de la entidad*